会议纪要助手

项目分离总结

从「行业信息助手」拆出独立项目

原项目：E:\industry_information_assistant

新项目：E:\meeting_minutes_assistant

完成日期：2026-05-11

# 一、项目背景

原项目「行业信息助手」是一个集成了多个 AI 业务模块的综合平台，包含：聊天对话（chat）、知识库问答（kb_chat / knowledge）、新闻资讯（news）、深度研究（research / deep_research_v2）、临时附件解析（quick_parse）、会议纪要整理（meeting）等。

随着业务发展，会议纪要模块独立部署的需求出现。本次任务的目标是：将「整理会议纪要」模块完整剥离为独立项目，保留其所有功能（前端 UI、后端服务、用户管理、数据存储），同时不动原项目代码。

# 二、整体决策

| 决策项 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 端口共存 | 改新端口 | 原项目可同时运行，便于对照 |
| 项目命名 | meeting_minutes_assistant | 清晰表达单一业务 |
| 首页 | 重写欢迎页 | 不简单跳转，提供品牌入口 |
| 导航栏 | 保留「首页+会议纪要」 | 其余菜单全部删除 |
| 行业切换器 | 删除 | meeting 不分行业 |
| Session 抽屉 | 删除 | 属于已删的 chat 模块 |
| 数据保留期 | 7 天自动清理 | Celery Beat 周期任务 |
| 存储方案 | PostgreSQL（不引入 MongoDB） | 数据结构化、量小、复用现有栈 |
| 老数据迁移 | 不迁移 | 新库从零开始 |
| Python 环境 | 复用 conda multiagent | 依赖已齐全 |

# 三、端口分配

为支持两个项目同时运行，新项目所有端口与原项目错开。

| 服务 | 原项目端口 | 新项目端口 | 容器内端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI (uvicorn) | 8000 | 8100 | — |
| Vite dev server | 5183 | 5273 | — |
| PostgreSQL | 5432 | 5532 | 5432 |
| Redis | 6379 | 6479 | 6379 |

# 四、实施阶段

## 阶段 1：复制 + 清理冗余

- 全量复制原项目到 E:\meeting_minutes_assistant

- 删除 node_modules、dist、__pycache__、logs、storage、test_data、data、docx_build 等冗余目录

- 删除根目录所有 .md/.docx 文档和 build_interview_doc.js

- 保留 backend/、frontend/、docker/、docker-compose.yml 等核心代码

## 阶段 2A：后端批量删除

- 路由：删除 research / news / knowledge / kb_chat / quick_parse / session / attachment 共 7 个 router

- 服务：删除 checkpoint / docmind / embedding / hot_news / kb_chat / milvus / news_collection / quick_parse / scheduler / stock / deep_research_v2 共 11 个 service

- 模型：删除 chat / knowledge / news / research 共 4 个 model（保留 user + meeting）

- 其它：删除 schemas 中 5 个无关 schema、config 中行业相关配置、service/meeting/task.py 废稿

## 阶段 2B：改主入口

- app_main.py：精简到只剩 auth_router + meeting_router 两个路由

- models/__init__.py：只导出 User 和 MeetingTask

- models/user.py：删除 4 个指向已删模型的 relationship（ChatSession / KnowledgeBase / Document / LongTermMemory）

- schemas/__init__.py 和 router/__init__.py：清空 re-export 残留

## 阶段 2C：配置改造

- backend/.env：POSTGRES_PORT=5532、REDIS_PORT=6479、POSTGRES_DB=meeting_assistant、新增 MEETING_DATA_ROOT

- start_all.bat / start_all.sh：uvicorn 端口改 8100

- celery_app.py 无需改动（已经从 env 读取端口）

## 阶段 2D：定时清理任务（核心新功能）

- 新建 service/meeting/cleanup.py：Celery 周期任务，每日清理超 7 天的会议纪要记录及产物目录

- 修改 celery_app.py：增加 beat_schedule 配置 "cleanup-meetings-daily"

- 修改 service/meeting/__init__.py：显式 import tasks + cleanup，确保 Celery 注册

- 开发模式：Linux/Mac 可用 -B 内嵌 beat；Windows 强制拆 worker + beat 两进程（与生产部署对齐）

## 阶段 3A：前端批量删除

- pages：删除 chat、knowledge、news（保留 auth、index、meeting、404）

- api：删除 database、knowledge、news、quickParse、session、session.type（保留 auth、meeting）

- store：删除 industry、knowledge、session（保留 auth、device、storage、valtio-persist）

- components：删除 chart、chunks-drawer、collection-modal、rich-content、sender、session-drawer、step、stock-card、upload-modal

- utils 和 mock：整目录删除（无引用）

## 阶段 3B：前端入口配置改造

- routes.tsx：只保留 /、/meeting、/404 三条路由

- nav.tsx：导航栏只剩「首页 + 会议纪要」，删除行业切换器、对话历史抽屉

- api/index.ts：只 re-export auth 和 meeting

- vite.config.ts：dev port 改 5273，删除 vite-plugin-mock 插件

- package.json：项目名改 meeting-minutes-assistant

- frontend/.env：VITE_API_BASE 改 http://localhost:8100/，标题改「会议纪要助手」

## 阶段 3C：欢迎页重写

- 保留原有 scss 容器样式，只重写 tsx 内容

- 删除原行业卡片（5 个）+ 搜索框，删除对 store/industry 的依赖

- 新增：欢迎语「Hi～欢迎使用会议纪要助手」+ 副标题 + 主行动按钮 + 3 张特性介绍卡（多种输入 / Markdown+PDF / 7 天自动清理）

## 阶段 4.1：docker-compose 简化

- 删除 etcd / minio / milvus / elasticsearch 共 4 个服务及其 volume

- 改容器名：industry_postgres → meeting_postgres，industry_redis → meeting_redis

- 改端口：5432→5532、6379→6479，network 改名 meeting_network

- 删除已废弃的 version: 3.8 顶部属性，消除 docker-compose 启动 warning

- docker/init-db/01-init.sql 整文件删除（不需要 PG 扩展，user uuid 由 Python 端生成；SQLAlchemy 自动建表）

## 阶段 4.4：全局命名扫尾

- database.py：POSTGRES_DB 默认值 industry_assistant → meeting_assistant

- .env.example、requirements.txt 注释同步

- login.tsx：标题「行业信息助手」→「会议纪要助手」，副标题 Intelligence Assistant → Meeting Minutes Assistant，3 个 feature 文案改为业务相关

- frontend/README.md、docker-compose.yml 标题/version 行清理

- 删除 .claude/、backend/scripts/、backend/test/、start-services.sh 等已无用的目录与脚本

## 阶段 5：启动验证

- Docker：PG 5532 + Redis 6479 容器健康启动

- Python 环境：复用 D:\conda\envs\multiagent，依赖完整（fastapi、celery、sqlalchemy、langchain_openai、reportlab 等）

- 后端：uvicorn :8100 启动，SQLAlchemy 自动建 users + meeting_tasks 两张表

- 前端：npm install 用 --legacy-peer-deps 跳过 React 19 peer 冲突，vite :5273 启动

- 端到端测试：浏览器内完成注册 → 登录 → 跳欢迎页 → 跳会议纪要页 → 创建任务 → Worker 处理 → 生成 md + pdf

# 五、关键 Bug 记录

过程中遇到 4 个关键问题，均已修复并写入 DEPLOYMENT.md 留档。

## Bug 1：bash MSYS 自动路径转换

- 症状：robocopy 在 Git-Bash 中调用时报「无效参数 #3: E:/」，参数被转换成正斜杠

- 根因：MSYS 对路径自动转换（Windows 反斜杠 ↔ Unix 正斜杠），导致 native 工具收到的参数错乱

- 修复：改用 PowerShell 工具调用 robocopy，绕过 MSYS 路径转换

## Bug 2：start_all.bat 中文注释导致 cmd 解码错误

- 症状：双击 bat 报「系统找不到指定的路径」

- 根因：cmd 默认用 GBK 编码读 bat 文件，但 Write 工具保存的是 UTF-8（无 BOM），中文 REM 注释被解析错乱影响后续行

- 修复：bat 全部改为纯 ASCII 注释；增加 errorlevel 检查 + pause 防止失败窗口闪退

## Bug 3：Windows 上 Celery -B 参数被禁用

- 症状：celery worker -B 启动报「-B option does not work on Windows」

- 根因：Celery 在 Windows 平台禁用了 worker 内嵌 beat 的能力，必须独立进程

- 修复：start_all.bat 改为启动 3 个 cmd 窗口：uvicorn、celery worker、celery beat；正好与生产部署要求对齐（生产环境本来就要拆开）

## Bug 4：database.py 模块加载早于 .env 加载

- 症状：celery worker 接到任务后立即报 psycopg2.OperationalError，连接 5432（原项目端口）而非 5532（新项目端口），找不到数据库

- 根因：database.py 顶部 os.getenv("POSTGRES_PORT", "5432") 在模块加载时执行；在 celery worker 的 import 顺序中，database.py 的加载早于 celery_app.py 的 load_dotenv()，结果 DATABASE_URL 用了默认值 5432

- 修复：在 database.py 顶部增加防御性 load_dotenv()，无论哪个入口加载本模块都能拿到正确配置；同时把默认 POSTGRES_PORT 从 5432 对齐到 5532

# 六、验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| Docker 容器健康 | 通过 | meeting_postgres / meeting_redis healthy |
| 端口共存 | 通过 | 5532/6479 与 5432/6379 同时监听 |
| 后端 /hello | 通过 | curl 返回 {"status":"success"} |
| SQLAlchemy 自动建表 | 通过 | users + meeting_tasks 两张表已建 |
| 注册 API | 通过 | POST /auth/register → 201 + JWT |
| 登录 API | 通过 | POST /auth/login → 200 + JWT |
| 欢迎页 UI | 通过 | 标题/副标题/3 张特性卡正确渲染 |
| 导航栏 | 通过 | 仅「首页 + 会议纪要」，无残留菜单 |
| Meeting 页 UI | 通过 | 标题/统计/输入区/任务列表全部正常 |
| 创建任务 API | 通过 | POST /meeting/tasks → 201 Created |
| 任务列表轮询 | 通过 | 每 3 秒 GET /meeting/tasks → 200 |
| Worker 处理任务 | 通过 | 12 秒内 status: pending → done, progress 100 |
| md/pdf 文件生成 | 通过 | md 8KB + pdf 200KB + 元数据 JSON 已生成 |
| 命名残留扫描 | 通过 | 全局搜索零结果 |

# 七、生产部署待办

详细 checklist 见项目根目录 DEPLOYMENT.md。核心项摘录如下：

- CORS allow_origins 改为具体域名（当前为 *）

- JWT_SECRET_KEY 生产环境重新生成（不要复用开发密钥）

- POSTGRES_PASSWORD 改为强密码（当前默认 postgres123）

- Celery worker 和 beat 用 docker-compose / systemd / supervisor 分别管理两个进程；全集群仅一个 beat 实例

- 多机部署时切换到 RedBeat 调度器（schedule 存 Redis，多实例自动加分布式锁）

- 日志：考虑接入结构化 + 集中化（Loki/ELK）

- 数据保留期：环境变量 MEETING_RETENTION_DAYS 控制（默认 7 天，生产可调长）

# 八、最终项目结构

E:\meeting_minutes_assistant\

├── DEPLOYMENT.md             # 生产部署 checklist + Bug 备忘

├── docker-compose.yml        # PG :5532 + Redis :6479

├── docker/init-db/           # 空（SQLAlchemy 自动建表）

├── backend/

│   ├── start_all.bat         # 启 3 个 cmd 窗口（uvicorn + worker + beat）

│   ├── start_all.sh          # Linux/Mac 版本

│   ├── requirements.txt

│   ├── .env  /  .env.example

│   └── app/

│       ├── app_main.py       # 只剩 auth + meeting 两个路由

│       ├── config/           # llm_config

│       ├── core/             # database / celery_app / redis_client / security

│       ├── models/           # User + MeetingTask

│       ├── router/           # auth_router + meeting_router

│       ├── schemas/          # user

│       └── service/meeting/  # minutes_engine + pdf_renderer + tasks + cleanup + batch

└── frontend/

├── package.json          # name: meeting-minutes-assistant

├── vite.config.ts        # port 5273

├── .env                  # VITE_API_BASE: http://localhost:8100/

└── src/

├── api/              # auth + meeting + request

├── components/       # auth-guard + markdown + page-layout + spin

├── layout/base/      # Nav 只剩 2 项

├── pages/            # auth/login + index（欢迎页）+ meeting + 404

├── router/           # 3 条路由

└── store/            # auth + device + storage + valtio-persist

# 九、后续提示

- 重启服务：双击 backend/start_all.bat，三个窗口都需保持运行

- 停止服务：关闭三个 cmd 窗口；如需重启基础设施，docker-compose down 后 docker-compose up -d

- 换 Conda 环境：编辑 backend/start_all.bat 第 14 行 set CONDA_ENV=... 即可

- 调整数据保留期：修改 backend/.env 中 MEETING_RETENTION_DAYS（数字，单位天）

- 换数据库/Redis 端口：修改 backend/.env + docker-compose.yml 的 ports 映射 + frontend/.env 中 VITE_API_BASE

— 文档结束 —